**Termo de abertura do projeto**

**Organização:** Jampg Apps Company

**Nome do projeto:** Aplicativo para realização de pedidos.

**Gerente de projeto:** Phillippe Rocha.

**Objetivo do projeto:** Fazer um aplicativo para bares e restaurantes para coletar os pedidos de forma inovadora.

**Benefícios:** Economia de dinheiro pelos restaurantes; Maior velocidade para confecção e entrega dos pedidos.

**Cliente:** DomCarlos buffet e grill

**Data de início:** 14/09/2018

**Prazo:** 3 meses

**Custo:** R$ 20 mil

**Premissas:**

* O cliente disponibilizará toda a infraestrutura até o dia da lançamento do projeto.

**Requisitos:**

* Uma mesa de restaurante funcionando com o aplicativo instalado em um tablet para realizar os primeiras verificações da aplicação a cada “Sprint”;
* R$ 10 mil para custear o desenvolvimento do aplicativo.

**Restrições:**

* Data máxima de lançamento em 12 de Dezembro de 2018;
* Minimizar gastos adicionais.

**Escopo Macro:**

* Desenvolvedores com domínio da linguagem utilizada;
* Infraestrutura adequada para o funcionamento do sistema;
* Analise do projeto bem definida;
* Homologação;
* Implantação.

**Estrutura básica da equipe:**

* **Patrocinador:** DomCarlos buffet e grill;
* **Gerente do projeto:** Phillippe;
* **Executores:** Equipe de desenvolvedores.

**Identificação dos riscos:**

* Desligamento de algum dos desenvolvedores envolvidos no projeto;
* Atraso caso ocorra mudanças solicitadas pelo cliente.

**Aprovações**

* **Patrocinador:** DomCarlos buffet e grill;
* **Gerente do projeto:** Phillippe;
* **Executores:** Equipe de desenvolvedores.

**Entregas previstas do projeto:**

* Treinamento para o pessoal da cozinha de como interpretar as informações da tela
* Treinamento para os garçons auxiliarem os clientes, caso necessário.